Journal Projet SV-BA-2: David Laroche Laurent Kilchoer

Semaine 1:

Difficultés rencontrées:
-Compréhension du fonctionnement des opérateurs.
-Trouver l'algorithme qui trouve le vecteur le plus court a pris du temps.

Avancement:
-Partie 1 presque terminée

Semaine 2&3:

Difficultés rencontrées:
-Compréhension de l'utilisation des fonctions SFML.
-Donner un angle à la fourmi
-Donner le même angle à la ligne que celui de la fourmi
-Savoir comment déplacer le objets avec la méthode update
-savoir comment utiliser la fonction qui est donnée de distribution linéaire par morceaux

Avancement:
- Finalisation de la partie 1 sur les vecteurs toriques, le test fonctionne.
- Programmation, finalisation et vérification du lieu de vie de la partie 2.
- Programmation et finalisation des déambulations de la partie 2.
- Fin de la partie 2.
-Rendu du journal au coach

Semaine 4:

Difficultés rencontrées:
-Implémentation de « Les fourmis «rapportent» de la nourriture »

Avancement:
-Première partie de la partie 3 terminée (« Fourmis et fourmilières »).
- Classe Phéromone pas encore fonctionnelle, donc mise sous commentaires.

Semaine 5:

Difficultés rencontrées:
-Avec les informations de l’énoncé, trouver l’algorithme qui permet de déposer	des phéromones à distances égales.
-Bug de la nourriture de Anthill qui prend des valeurs négatives et de l’ordre de	10^7 lors de la naissance d’une fourmi.

Avancement:
-Les phéromones s’affichent

Semaine 6:

Difficultés rencontrées:
- avec l’algorithme déposant des phéromones
- avec les probabilités de trouver des phéromones (histoire de l’angle beta)
Avancement :
- partie 3.2 terminée. Les différents problèmes rencontrés ont été résolus.

Semaine 7 :

Difficultés rencontrées:
- Problèmes d’inclusions avec les méthodes isEnemy
- Au niveau du test 18, 16 tests ne passent pas. Problème réglé.
- Segmentation fault liée à getClosestEnemy (bouclait sur un animal qui état déjà	mort)
- Le peu d’informations de la 4.2 a rendu cette partie un peu ardue.

Avancement :
- La partie 4 est terminée

Semaine 8 :

Difficultés rencontrées:
- Compréhension de la partie 5.1. Comment contrôler que les entrées du fichiers	sont bien du bon type
Avancement :
- Partie 5.2 terminée (ne nécessite pas le fonctionnement de la partie 5.1)
- Création d’extension
Semaine 9:
Difficultés rencontrées:
- Problème d’inclusion cyclique avec un getter suite à l’implémentation de	configManager.
Avancement :
- Partie 5.1 et 5.3 terminés
- création d’extension